-10-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๑แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564อบต.โพนงาม อากาศอำนวย จ.สกลนคร****ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| 1.  | จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการศึกษา | ตลอดปีงบประมาณ | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | สื่อการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น | นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |
| 2.  | ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างรั้วและป้ายและก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก | เพื่อให้มีอาคารที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน | ตลอดปีงบประมาณ | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | ศูนย์พัฒนาเด็กที่ได้มาตรฐาน | นักเรียนมีอาคารที่ดีและได้มาตรฐาน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |
| 3.  | ฝึกอบรมการประกอบอาชีพในกลุ่มเยาวชนว่างงาน | เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในเยาวชนที่ว่างงาน | ปีละ 1 ครั้ง | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | จำนวนผู้เข้าร่วม | เยาวชนที่ว่างงานมีศักยภาพสามารถประกอบอาชีพได้ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 4.  | สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | ตลอดปี | 350,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | สื่อการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น | นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |
| 5.  | ส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันในนาม อบต. | เพื่อส่งเสริมนักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา | ปีละ 1 ครั้ง | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | ปีละ 1 วัน | มีสถานที่เล่นกีฬาที่ได้มาตรฐาน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |
| 6.  | จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ | เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างภาคประชาชนและส่วนราชการ | ปีละ 1 ครั้ง | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | จำนวนครั้งที่จัด | เกิดความสามัคคีระหว่างประชาชนและส่วนราชการ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |
| 7.  | อุดหนุนหน่วยงานอื่น ที่ดำเนินการด้านกีฬา | เพื่อเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ | ปีละ 2 ครั้ง | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | ปีละ 2 ครั้ง | เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |

-11-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.  | ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเยาวชน | เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนในเขตตำบล | ปีละ 1 ครั้ง | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | จำนวนครั้งที่จัด | เยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |
| 9.  | ก่อสร้างและปรับปรุงลานกีฬาประจำหมู่บ้าน/ตำบล | เพื่อจัดหาสถานที่เล่นกีฬาที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน | ปีละ 1 ครั้ง | 80,000.00  | 80,000.00  | 80,000.00  | 80,000.00  | จำนวน 1 แห่ง/ปี | มีสถานที่เล่นกีฬาที่ได้มา | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |
| 10.  | จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการประกอบอาชีพ | พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ | ปีละ 2 ครั้ง | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | ร้อยละของอุปกรณ์ | เกิดการพัฒนาศักยภาพ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 11.  | จัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้านตำบล | เพื่อเป็นการจัดหาอุปกรณ์กีฬาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ | ปีละ 1 ครั้ง | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | จำนวนอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจำนวนผู้เข้าร่วม | ได้อุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพเหมาะสมในกมารออกกำลังกาย | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |
| 12.  | ส่งเสริมการออกกำลังกาย (วิ่งเชิงสร้างสรรค์)  | เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาชนพื้นที่ตำบลให้รู้จักการออกกำลังกาย | ปีละ 1 ครั้ง | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | สุขภาพที่ดีขึ้น | เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาชนพื้นที่ตำบลให้รู้จักการออกกำลังกาย | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |
| 13.  | ค่ายอบรมจริยะธรรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด | เพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยะธรรม ในเด็กและเยาวชน | ปีละ 1 ครั้ง | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | จำนวนผู้เข้าร่วม | เด็กเยาวชน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยะธรรม | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 14.  | ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของกลุ่ม | เพื่อเป็นการสนับสนุนนกลุ่มอาชีพ | ปีละ 3 กลุ่มอาชีพ | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | จำนวนกลุ่ม | กลุ่มอาชีพมีทุนในการดำเนินงาน | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 15.  | จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน | เป็นการเปิกโลกทัศนให้กว้างขวาง | ปีละ 1 ครั้ง | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | จำนวนผู้เข้าร่วมร้อยละของอุปกรณ์ | เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 16.  | ค่าธรรมมะเด็กเและเยาวชน | เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยะธรรม ในเด็กและเยาวชน | ปีละ 1 ครั้ง | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | จำนวนผู้เข้าร่วม | เด็กเยาวชน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยะธรรม | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |

-12-แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| 17.  | จัดซื้อเคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออกและพิษสุนัขบ้า | เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | ปีละ 2 ครั้ง | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | ประชาชนที่ติดเชื้อลดลง | ปัญหาโรคไข้เลือดออกลดลง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
| 18.  | รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ | ปีละ 1 ครั้ง | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | ประชาชนที่ติดเชื้อลดลง | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
| 19.  | ให้การสนับสนุุนหน่วยงานอื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรค | เพื่อเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ | ปีละ 2 ครั้ง | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | จำนวนครั้งประชาชนที่ติดเชื้อลดลง | เกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
| 20.  | ฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันหญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | เพื่อเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | ปีละ 1 ครั้ง | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | ความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้น | เยาวชนได้รับความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 21.  | สร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง | เพื่อเป็นการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว | ปีละ 1 ครั้ง | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | ระดับความเข้มแข็งของครอบครัว | ครอบครัวได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 22.  | สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโพนงาม | ส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงาน ศพค. ตำบลโพนงาม | ปีละ 1 ครั้ง | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | ระดับความเข้มแข็งของครอบครัว | สามารถดำเนินงานได้บรรจุเป้าหมายและครอบคลุมพื้นที่ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 23.  | สายใยรักแห่งครอบครัว | เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัว | ปีละ 1 ครั้ง | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | ระดับความเข้มแข็งของครอบครัวมีความอบอุ่น | ครอบครัวมีความเข้มแข็งอยู่อย่างมีความสุข | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |

-13-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.  | ให้การสงเคราะห์เบี้ยสงเคราะห์ชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิก่ารและผู้ด้อยโอการทางสังคม | เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ติดเอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | 1,072 คน | 8,576,400.00  | 8,576,400.00  | 8,576,400.00  | 8,576,400.00  | คุณภาพฃีวิตที่ดีขึ้นของผู้รับบริการ | ผู้สูงอายุ ผู้ติดเอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 25.  | ก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผผู้ยากจน | เพื่อให้ผู้ยากจนได้มีที่อยูอาศัยที่มั่นคง ถาวร | ปีละ 3 แห่ง | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | คุณภาพที่ดีขึ้นของผู้รับบริการจำนวนครั้ง/ปี | ผู้ยากจนได้มีที่อยูอาศัยที่มั่นคง ถาวร | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 26.  | จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ | ปีละ 1 ครั้ง | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ผู้สูงอายุมีขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 27.  | ส่งเสริมชุมชนดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้อย่างเหมาะสม | เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูและผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ | ปีละ 1 ครั้ง | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | คุณภาพที่ดีขึ้นของผู้เข้ารับบริการ | ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูและผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 28.  | ฝึกอาชีพให้ผู้พิการในชุมชน | เพื่อฝึกอาชีพให้ผู้พิการ | ปีละ 2 ครั้ง | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | คุณภาพที่ดีขึ้นของผู้รับบริการ | คนพิการได้รับการฝึกอาชีพ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 29.  | จัดหารถเข็น | เพื่อให้ผู้พิการที่ยากไร้ | ปีละ 1 ครั้ง | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้รับบริการ | ผู้พิการมีรถเข็นใช้ในการดำรงชีวิต | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |

-14-แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| 30.  | ธนาคารความดี | เพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยะธรรม ในเด็กและเยาวชน | ปีละ 1 ครั้ง | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | จำนวนครั้ง/ปี | เด็กเยาวชน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยะธรรม | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 31.  | ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันการเงินชุมชน | พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ | 1 แห่ง |    | 0.00  |    |    | จำนวนผู้เข้าร่วม | ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 32.  | ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันการเงินชุมชน | พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ | 1 แห่ง |    |    | 100,000.00  |    | จำนวนผู้เข้าร่วม | ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 33.  | ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันการเงินชุมชน | พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ | 1 แห่ง |    |    |    | 100,000.00  | จำนวนผู้เข้าร่วม | ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |

-15-แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| 34.  | ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว | พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ | ปีละ 2 ครั้ง | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | จำนวนกลุ่มอาชีพ | ทำให้เกษตรกรลดรายจ่ายตลอดปี เหลือจำหน่าย | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 35.  | ส่งเสริมการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ (โคขุน ไก่ โคพื้นบ้าน กระบือ สุกร ) | พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ | ปีละ 1 ครั้ง | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | จำนวนกลุ่มอาชีพ | ทำให้เกษตรกรลดรายจ่ายตลอดปี เหลือจำหน่าย | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 36.  | ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ | ปีละ 1 ครั้ง | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | จำนวนผู้เข้าร่วม | เกิดการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 37.  | ส่งเสริมโครงการวิสาหกิจชุมชน | พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ | 13 แห่ง | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | จำนวนผู้เข้าร่วม | ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 38.  | ส่งเสริมการเพาะเห็ดในโรงเรือน | พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ | ปีละ 1 ครั้ง | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | จำนวนผู้เข้าร่วม | เกิดการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 39.  | ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง | พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ | ปีละ 1 ครั้ง | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | จำนวนผู้เข้าร่วม | เกิดการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |

-16-**ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการท่องเที่ยว**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| 40.  | ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ดนตรีพื้นเมือง  | เพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาดนตรีพื้นเมืองแก่เยาวชนและประชาชน | ปีละ 1 ครั้ง | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | จำนวนครั้ง/ปี | เยาวชนและประชาชนได้ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและดนตรีพื้นเมือง | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |
| 41.  | จัดงานประเพณีวันลอยกระทง | เพื่อสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ | ปีละ 1 ครั้ง | 80,000.00  | 80,000.00  | 80,000.00  | 80,000.00  | จำนวนครั้ง/ปี | ขนมธรรมเนียมประเพณีได้รับการสืบสาน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |
| 42.  | จัดหาประเพณีสงกรานต์ | เพื่อสืบสารขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ | ปีละ 1 ครั้ง | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | จำนวนครั้ง/ปี | ขนมธรรมเนียมประเพณีได้รับการสืบสาร | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |
| 43.  | จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ | ปีละ 1 ครั้ง | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | จำนวนครั้ง/ปี | ขนบธรรมเนียมประเพณีได้รับการสืบสาน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |

-17-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.  | สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานกาชาดงานรวามน้ำใจไทสกล | เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนาธรรม | ปีละ 1 ครั้ง | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | จำนวนครั้ง/ปี | วัฒนธรรมอันดีงาม | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |
| 45.  | ทำนุบำรุงศาสนสถาน | เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถานมีสภาพที่สมบูรณ์ | ปีละ 1 แห่ง | 25,000.00  | 25,000.00  | 25,000.00  | 25,000.00  | ปีละ 1 แห่ง | ศาสนสถานได้รับการทำนุบำรุงให้มีสภาพที่สมบูรณ์ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |
| 46.  | สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานบุญมหาชาติ บุญกฐิน และฮีตสิบสองครองสิบสี่ | เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ | ปีละ 1 ครั้ง | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | จำนวนครั้ง/ปี | ขนบธรรมเนียมประเพณีได้รับการสืบสาร | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |
| 47.  | สนับสนุนการจัดงานวันวิสาขบูชา | เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา | ปีละ 1 ครั้ง | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | จำนวนครั้ง/ปี | พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมทางศาสนาหรือวันสำคัญทางศาสนา | , กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |
| 48.  | จัดทำโครงการถนนสายวัฒนธรรม (ถนนสายโพนงาม-ชุมชนพัฒนา) | เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม | 1 แห่ง |    | 300,000.00  |    |    | จำนวนครั้ง/ปี | ขนบธรรมเนียมประเพณีได้รับการสืบสาน | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |
| 49.  | จัดทำโครงการถนนสายวัฒนธรรม (ถนนสายโพนงาม-ชุมชนพัฒนา) | เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม | 1 แห่ง |    |    | 0.00  |    | จำนวนครั้ง/ปี | ขนบธรรมเนียมประเพณีได้รับการสืบสาน | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |
| 50.  | จัดทำโครงการถนนสายวัฒนธรรม (ถนนสายโพนงาม-ชุมชนพัฒนา) | เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม | 1 แห่ง |    |    |    | 0.00  | จำนวนครั้ง/ปี | ขนบธรรมเนียมประเพณีได้รับการสืบสาน |  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |
| 51.  | สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น | เพื่อให้ประเพณีอันดีงามคงอยู่ | ปีละ 1 ครั้ง | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | จำนวนครั้ง/ปี | ขนมธรรมเนียมประเพณีได้รับการสืบสาน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |

-18-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.  | ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหนองอีเลิงและที่ทำการ อบต. | ปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าอยู่ | 2 แห่ง | 200,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ร้อยละความพึงพอใจ | ชุมชนมีสถานที่ท่องเที่ยว | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 53.  | ซ่อมแซม/บำรุงสวนสาธารณะประจำตำบล | เพื่อให้ชุมชนมีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนคลายเครียด | 1 แห่ง | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | ร้อยละความพึงพอใจ | ชุมชนมีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อน คลายเครียด | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 54.  | จัดทำแนวเขตพื้นที่สาธารณะในตำบล | เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ | ปีละ 1 แห่ง | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | ร้อยละความพึงพอใจ | พื้นที่สาธารณะในตำบลได้รักษาให้คงอยู่ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 55.  | สร้างสัญลักษณ์ประจำตำบล | เพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้ตำบลโพนงาม | 1 แห่ง | 100,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ร้อยละความพึงพอใจ | ตำบลโพนงามมีสัญลักษณ์รักษาให้คงอยู่ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 56.  | จัดหาประเพณีแข่งเรือออกพรรษา | เพื่อสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ | ปีละ 1 ครั้ง | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | จำนวนครั้ง/ปี | ขนมธรรมเนียมประเพณีได้รับการสืบสาน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |
| 57.  | จัดสร้างสวนสาธารณะประจำตำบล | เพื่อให้ชุมชนมีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ | 1 แห่ง | 50,000.00  | 50,000.00  | 0.00  | 0.00  | ร้อยละความพึงพอใจ | ชุมชนมีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |

-19-**ยุทธศาสตร์ : การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| 58.  | ฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร | เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน | ปีละ 1 ครั้ง/1 กลุ่มอาชีพ | 25,000.00  | 25,000.00  | 25,000.00  | 25,000.00  | จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม | กลุ่มอาชีพได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 59.  | จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ | เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน | ปีละ 1 ครั้ง/1 กลุ่มอาชีพ | 25,000.00  | 25,000.00  | 25,000.00  | 25,000.00  | จำนวนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 มีชีวิตที่ดีขึ้น | กลุ่มอาชีพได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 60.  | สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ | เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน | ปีละ 1 ครั้ง/ 1 กลุ่มอาชีพ | 25,000.00  | 25,000.00  | 25,000.00  | 25,000.00  | จำนวนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 มีชีวิตที่ดีขึ้น | กลุ่มอาชีพได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 61.  | ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในระดับแปลงนา | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตที่เป็นปกติสุขแบบพอเพียง | ปีละ 2 ครั้ง | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | ได้รับการก่อสร้างจำนวน 1 แห่งร้อยละความพึงพอใจ | สามารถดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 62.  | ส่งเสริมการป้องกันการกำจัดศัตรูพืช | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตเป็นปกติสุขแบบพอเพียง | ปีละ 1 ครั้ง | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | ได้รับการก่อสร้างจำนวน 1 แห่งร้อยละความพึงพอใจ | สามารถดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 63.  | สนับสนุนการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมอยู่ดีมีสุข | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตที่เป็นสุขแบบพอเพียง | ปีละ 2 ครั้ง | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | ได้รับการก่อสร้างจำนวน 1 แห่งร้อยละความพึงพอใจ | สามารถดำรงชีวิตตามแยวเศรษฐกิจพอเพียงได้ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 64.  | ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน | เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ของเกษตรกร | ปีละ 2 ครั้ง | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | จำนวนผู้เข้าอบรมก่อสร้างจำนวน 1 แห่ง | สามารถดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 65.  | กอ่สร้างที่ทำการกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล | เพื่อให้มีที่ทำการกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล | 1 แห่ง | 300,000.00  | 300,000.00  | 300,000.00  | 300,000.00  | จำนวนผู้เข้าอบรมก่อสร้างจำนวน 1 แห่ง | สามารถดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 66.  | ส่งเสริมการดำเนินงานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ | เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสามารถลดรายจ่ายได้ | ปีละ 1 ครั้ง | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | ร้อยละความพึงพอใจ | สามรรถลดต้นทุนการผลิต | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |

-20-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.  | ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ | ทางธรรมชาติโดยการลดสารใช้สารเคมี | ปีละ 2 ครั้ง | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | จำนวนผู้อบรม | ลดการใช้สารเคมี | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 68.  | ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพหัตถกรรม | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากลุ่มอาชีพ | ปีละ 1 ครั้ง | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | จำนวนผู้อบรม | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากลุ่มอาชีพ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 69.  | ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพด้านการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ | เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ | ปีละ 1 ครั้ง | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | จำนวนผู้อบรม | เกิดการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 70.  | ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพอาชีพด้านอุตสาหกรรม | เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ | ปีละ 1 ครั้ง | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | จำนวนผู้อบรม | เกิดการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 71.  | ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร | เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ | ปีละ 1 ครั้ง | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | จำนวนผู้อบรม | เกิดการพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 72.  | ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | ปีละ 1 ครั้ง/ 1 กลุ่มอาชีพ | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | จำนวนผู้อบรม | ได้สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 73.  | สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมือง/ผ้าไหม/ผ้าคราม | ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทอผ้าพื้นเมือง/ผ้าไหม/ผ้าคราม | ปีละ 1 ครั้ง/ 1 กลุ่มอาชีพ | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | จำนวนผู้อบรม | พัฒนาศักยภาพการทอผ้าพื้นเมือง/ผ้าไหม/ผ้าคราม | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |

-21-แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| 74.  | ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 (สายหนองงอีเลิงตอนบน- นานายวิมนต์) | พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้มีคุณภาพ | กว้าง 6 ยาว 4 กม. | 250,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่ได้รับการสัญจรมีความสะดวก | ชุมชนมีระบบโครงสร้างพื้นที่ทางการเกษตรที่ดี มีมาตรฐาน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 75.  | ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 (เส้นหนองบัวน้อย-ดงหนองบัว) | พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้มีคุณภาพ  | กว้าง 6 ยาว 4 กม. | 250,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่ได้รับการสัญจรมีความสะดวก | ชุมชนมีระบบโครงสร้างพื้นที่ทางการเกษตรที่ดี มีมาตรฐาน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 76.  | ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายครสวรรค์-หนองแฮ้) (สายบ้านนายฉวี-เส้นดงเสียว)(สายบ้านนายครสวรรค์-นานายโท) | พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้มีคุณภาพ | กว้าง 6 ยาว 4 กม. | 250,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่ได้รับการสัญจรมีความสะดวก  | ชุมชนมีระบบโครงสร้างทางการเกษตรที่ดี มีมาตรฐาน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 77.  | ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 (จากบ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 - วัดป่าชุมชนพัฒนา) | พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้มีคุณภาพ | กว้าง 5 ม. ยาว 2.5 กม. | 300,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่ได้รับการสัญจรมีความสะดวก | ชุมชนมีระบบโครงสร้างทางการเกษตร มีมาตรฐาน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 78.  | ลงดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จากบ้านนายวิเชียร-บ้านนายสุ่ม) | พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้มีคุณภาพ | กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. | 100,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่ได้รับการสัญจรมีความสะดวก | ชุมชนมีระบบโครงสร้างทางการเกษตรที่ดี มีมาตรฐาน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 79.  | ก่อสร้างถนนลูกรังสู้พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10 (สายหลัง รร.ชุมชนบ้านโพนงาม-รร. โพนงามศึกษา) | พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้มีคุณภาพ | กว้าง 5 ม. ยาว 2.5 กม. | 300,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่ได้รับการสัญจรที่สะดวก | ชุมชนมีระบบโครงสร้างทางการเกษตรที่ดี มีมาตรฐาน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 80.  | ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11 (สายบ้านนายมนตรี-หนองหมากทอ-ถนนโพนงามมวาใหญ่)(จากนานางบุญมา ศรีสมัย-บ่อน้ำ)(หนองหมากทอ-หนองเดิ่น) | พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้มีคุณภาพ | กว้าง 5 ม. ยาว 4 ม. | 600,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่ได้รับการสัญจรมีความสะดวก | ชุมชนมีระบบโครงสร้างทางการเกษตรที่ดี มีมาตรฐาน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |

-22-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81.  | ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 (จากวัดศรีบุญเรืองโดยรอบ-สามแยกบ้านบะมะเกลือ) | เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้มีคุณภาพ | กว้าง 6 ม. ยาว 4 กม. | 600,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่ได้รับการสัญจรมีความสะดวก | ชุมชนมีระบบโครงสร้างทางการเกษตรที่ดี มีมาตรฐาน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 82.  | ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 13 (สายบ่อควัน- สะพานดงเสียว เสาวัด) และถนนเชื่อมต่อหมู่บ้าน | เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้มีคุณภาพ | กว้าง 5 ม. ยาว 7 กม. | 900,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่ได้รับการสัญจรมีความสะดวก | ชุมชนมีระบบโครงสร้างทางการเกษตรที่ดี มีมาตรฐาน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 83.  | อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในที่สาธารณะในเขตตำบลโพนงาม | เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำไม่ให้สูญพันธุ์ | จำนวน 3 แห่ง/ปี | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | ร้อยละ 80 มีแหล่งน้ำใช้ที่เพียงพอ | สัตว์น้ำได้รับการอนุรักษ์ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
| 84.  | ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 (สายแข้ตีนกุด-หนองน้ำเค็ม) | พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้มีคุณภาพ | กว้าง 5 ม. ยาว 4 กม. | 200,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่ได้รับการสัญจรมีความสะดวก | ชุมชนมีระบบโครงสร้างพื้นที่ทางการเกษตรที่ดี มีมาตรฐาน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 85.  | ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 (สายดอนเล้าข้าว-หนองคางฮุง) | พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้มีคุณภาพ | กว้าง 5 ม. ยาว 3 กม. | 300,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่ได้รับการสัญจรมีความสะดวก | ชุมชนมีระบบโครงสร้างทางการเกษตรที่ดี มีมาตรฐาน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 86.  | ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 (จากนานายอนันต์ ไชยตะวงค์ - นานายไพวัลย์ ขันธวิชัย )และลงหินลูกรัง (จากบ้านนางกาทอน ลีพรม- ถนน SML)(จากนานายสมาน เชษฐาไชย-ฝายวังอีห่ง) | พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้มีคุณภาพ | กว้าง 5 ม. ยาว 2 กม. | 200,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่ได้รับการสัญจรมีความสะดวกมากขึ้น | ชุมชนมีระบบโครงสร้างทางการเกษตรที่ดี มีมาตรฐาน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 87.  | ก่อส้รางถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 (จากดงหมากทอ- ถนนดอนทอย) | พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้มีคุณภาพ | กว้าง 5 ม. ยาว 2 กม. | 320,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่ได้รับการสัญจรมีความสะดวก | ชุมชนมีระบบโครงสร้างทางการสัญจรมีความสะดวก | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |

-23-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88.  | ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายวินา-บ้านนายประนอม วิภาวิน) | พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้มีคุณภาพ | กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. | 200,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่ได้รับการสัญจรมีความสะดวก | ชุมชนมีระบบโครงสร้างทางการเกษตรที่ดี มีมาตรฐาน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 89.  | ขุดลอกหนองอีเลิงตอนบน หมู่ที่ 1 | เพื่อการเกษตรให้พอเพียง | กว้าง 70 ม. ยาว 100 ม. | 320,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 90.  | ขุดลอกหนองผักบัว หมู่ที่ 1 | เพื่อการเกษตรที่เพียงพอ | ลึก 3 ม. | 320,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 มีแหล่งน้ำใช้ที่พอเพียง | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 91.  | ขุดลอกหนองอีเลิง หมู่ที่ 2 | เพื่อการเกษตรให้เพียงพอ | ลึก 3 ม. | 320,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 มีแหล่งน้ำใช้ที่เพียงพอ | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 92.  | ขุดลอกห้วยวังนอง หมู่ที่ 3 | เพื่อการเกษตรให้เพียงพอ | กว้าง 15 ม. ยาว 1,250 ม. | 800,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 มีแหล่งน้ำใช้ที่เพียงพอ | มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 93.  | ขุดลอกหนองเมือดเมี่ยง หมู่ที่ 4 | เพื่อการเกษตรให้เพียงพอ | กว้าง 100 ม. ยาว 100 ม. | 640,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 มีแหล่งน้ำใช้ที่เพียงพอ | สามารถป้องกันและบรรเทาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 94.  | ขุดลอกหนองคางฮุงและหนองปลาปากหมู่ที่ 5 | เพื่อการเกษตรให้เพียงพอ | กว้าง 300 ม. ยาว 500 ม. | 800,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 มีแหล่งน้ำใช้ที่เพียงพอ | ชุมชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |

-24-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95.  | ขุดลอกหนองเสียว หมู่ที่ 6 | เพื่อการเกษตรให้เพียงพอ | กว้าง100 ม. ยาว 200 ม. | 700,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 มีแหล่งน้ำใช้ที่เพียงพอ | สามารถป้องกันและบรรเทาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 96.  | ขุดลอกหนองแฮ้ตอนบน หมู่ที่ 7 | เพื่อการเกษตรให้เพียงพอ | กว้าง 50 ม. ยาว 500 ม. | 200,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 มีแหล่งน้ำใช้ที่เพียงพอ | ชุมชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 97.  | ขุดลอกหนองหมากกุ้ม หมู่ที่ 7 | เพื่อการเกษตรให้เพียงพอ | กว้าง 20 ม. ยาว 200 ม. | 220,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของแหล่งน้ำใช้ที่เพียงพอ | ชุมชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 98.  | ขุดลอกหนองบ้าน หมู่ที่ 12 | เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง | กว้าง 35 ม. ยาว 130 ม. | 546,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 มีแหล่งน้ำใช้ที่เพียงพอ | มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่เพียงพอต่อความต้องการ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 99.  | ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตบ้านดงเสียว หมู่ที่ 5  | เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตร | ขนาดกว้าง 1.8 ม, | 100,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 มีแหล่งน้ำใช้ที่เพียงพอ | ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 100.  | ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 (หนองผือ-หนองซุง) | เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตร | ยาว 500 เมตร | 100,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 มีแหล่งน้ำใช้ที่เพียงพอ | ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 101.  | ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านพลังใหม่ (หมู่ที่ 11 จากบ่อน้ำสาธารณะ-นานายเฉลา บุตรสุวรรณ) | เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตร | ขนาดกว้าง 1.8 ม. | 100,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 มีแหล่งน้ำใช้ที่เพียงพอ | ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |

-25-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102.  | ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านดงเสียว หมู่ที่ 13 (หนองไชยวาน-วังนอง) | เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตร | สูง 1.5 ม. หนา 0.05 ม. | 100,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 มีแหล่งน้ำใช้ที่เพียงพอ | ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 103.  | ปรับปรุงฝายหนองเมือดเมี่ยง หมู่ที่ 4 | เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง | กว้าง 6 ม. ยาว 360 ม. | 1,000,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 มีแหล่งน้ำที่เพียงพอ | ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 104.  | ปรับปรุงฝายสายแข้ตีนกุด หมู่ที่ 4 | เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง | กว้าง 8 ม. ยาว 20 ม. | 400,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 105.  | ซ่อมแซมฝายหนองหมากแซว หมู่ที่ 5 | เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง | กว้าง 8 ม. ยาว 30 ม. | 650,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ปัญหาการขาดแคลนน้ำลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 106.  | ก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองเสียว หมู่ที่ 6 | เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง | กว้าง 8 ม. ยาว 30 ม. | 400,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 มีแหล่งน้ำใช้ที่เพียงพอ | ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 107.  | ก่อสร้างฝายสายหนองแฮ้ตอนบน,ตอนล่าง หมู่ที่ 7 | เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง | กว้าง 8 ม. ยาว 30 ม. | 650,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 มีแหล่งงน้ำที่ใช้เพียงพอ | ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 108.  | จัดหาเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตร | เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาวะความแห้งแล้ง | ปีละ 1 เครื่อง | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | ร้อยละ 80 มีแหล่งน้ำที่ใช้เพียงพอ | ปัญหาคลาดแคลนน้ำลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |

-26-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109.  | ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตที่เป็นปกติสุขแบบเพียงพอ | 1 แห่ง | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | ได้รับการก่อสร้างจำนวน 1 แห่งร้อยละความพึงพอใจ | สามารถดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 110.  | ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ | ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ในตำบล | 1 แห่ง | 350,000.00  |    |    |    | ร้อยละความพึงพอใจ | เกษตรมีฟางสำหรับการปศุสัตว์อย่างเพียงพอและสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 111.  | จัดหาเครื่องอัดฟางพร้อมรถลาก | สนับสนุนการจัดเก็บฟางสำหรรับการปศุสัตว์และลดรายจ่ายในการซื้อฟาง | 2 เครื่อง | 300,000.00  | 300,000.00  | 300,000.00  | 300,000.00  | ร้อยละความพึงพอใจ | ปศุสัตว์มีฟางใช้อย่างพอเพียงและสามารถลดค่าใช้จ่าย | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 112.  | ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ระดับตำบล | ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | 1 แห่ง | 50,000.00  |    |    |    | ก่อสร้างจำนวน 1 แห่ง | มีศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |

-27-**ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| 113.  | ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | ปีละ 1 ครั้ง | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
| 114.  | ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเสียงตามสายภายในตำบล | เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ประชาชน | 1 แห่ง | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | ร้อยละ 100 ได้รับบริการข่าวสาร | มีสถานที่สำหรับการสร้างสังคมตามระบอบประชาธิปไตย | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
| 115.  | จัดหาครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ อื่นสำหรับการปฏิบัติงานในอบต.โพนงาม (ทุกส่วนราชการ) | เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน | ตลอดปีงบประมาณ | 100,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | จำนวนครั้งในการจัดหา | มีเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
| 116.  | จัดหาวัสดุสำนักงานและวัสดุ อื่นสำหรับการปฏิบัติงานใน อบต.โพนงาม (ทุกส่วนราชการ) | เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน | ตลอดปีงบประมาณ | 100,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | จำนวนครั้งในการจัดหา | มีเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |

-28-แผนงานงานรักษาความสงบ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| 117.  | ฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยประจำตำบล | เพื่อให้มีอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยประจำตำบล | ปีละ 1 ครั้ง | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | ร้อยละ 100 ได้รับความปลอดภัย | มีอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยประจำตำบล | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
| 118.  | รณรงค์เมาไม่ขับ | เพื่อสร้างนิสัยที่ดีในการขับขี่ | ปีละ 2 ครั้ง | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | จำนวนครั้ง | เกิดการสร้างนิสัยที่ดีในการขับขี่ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
| 119.  | รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในชุมชน | เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนถนนในชมชน | ปีละ 1 ครั้ง | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | ร้อยละ 100 ได้รับความปลอดภัย | อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนถนนในชมชนลดลง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
| 120.  | จัดทำป้ายเตือนภัยตามแยกต่างๆและพื้นที่เสี่ยงภัย | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ภายในตำบลโพนงาม | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | ร้อยละ 100 ของได้รับความปลอดภัย | ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
| 121.  | ฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่เยาวชน | ปีละ 1 ครั้ง | 25,000.00  | 25,000.00  | 25,000.00  | 25,000.00  | จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ | เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่เยาวชน | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |
| 122.  | สนับสนุนการดำเนินกิจการของ อพปร. | เพื่อให้การดำเนินกิจการ อพปร.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ปีละ 1 ครั้ง | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรม | การดำเนินกิจการ อพปร.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ทันท่วงที | กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |
| 123.  | การฝึกทบทวน สมาชิก อพปร. | เพื่อให้การดำเนินการ อพปร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ปีละ 1 ครั้ง | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | การดำเนินกิจการ อพปร.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ท่วงที | ส่วนสาธารณสุขกองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |

-29-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124.  | ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหรือสาธารณภัยอื่นๆ | เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัย | ตลอดปีงบประมาณ | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือเกิดการบูรณาการการดำเนิน | ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |
| 125.  | สนับสนุนหน่วยงานแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อเป็นการบูรณาการการดำเนินงานและหน่วยงาน | ตลอดปีงบประมาณ | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | ระดับความพึงพอใจรับบริการ | เกิดการบรูณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่น | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |
| 126.  | ติดตั้งกล้อง CCTV | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 5 เครื่อง/ปี | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | ระดับความพึงพอใจรับบริการ | ประชาชนได้รับความดูแล | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |
| 127.  | โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล | เพื่อประชาชนรู้จักวิธีการแยกขยะรีไซเคิล | ปีละ 1 ครั้ง | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | ปริมาณขยะลดลง | ประชาชนสามารถแยกขยะได้ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |

-30-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128.  | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/ฝึกอบรม/ด้านการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในตำบลและการรณรงค์ด้านขยะ | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม | ปีละ 2 ครั้ง | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | ปริมาณขยะลดลง | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
| 129.  | สร้างเครือข่ายดูแลความปลอดภัยและเตือนภัยให้ชุมชน | เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยในชุมชน | ปีละ 2 ครั้ง | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | ร้อยละ 100 ของได้รับความปลอดภัย  | ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยในชุมชน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
| 130.  | จัดตั้งจุดตรวจประจำหมู่บ้าน | เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยในชุมชน | อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | ร้อยละ 100 ของได้รับความปลอดภัย | ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยในชุมชน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
| 131.  | สนับสนุุนงบประมาณหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานราชการ | ปีละ 2 ครั้ง | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | ร้อยละ 100 ของได้รับความปลอดภัย  | เกิดการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานราชการ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
| 132.  | จัดหากระจกนูนติดตามสี่แยกและพื้นที่เสี่ยง | เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในชุมชน | จำนวน 5 จุด/ปี | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | ร้อยละ 100 ของได้รับความปลอดภัย | ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
| 133.  | ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามสี่แยกต่างๆและพื้นที่เสี่ยงภัย | เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในชุมชน | จำนวน 13 จุด/ปี | 300,000.00  | 300,000.00  | 300,000.00  | 300,000.00  | ร้อยละ 100 ของได้รับความปลอดภัย | ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
| 134.  | ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย | เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย | ปีละ 3 ครั้ง | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | ร้อยละ 100 ได้รับการเรียนรู้ | ประชาชนความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |

-31-แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| 135.  | ก่อสร้างโครงป้ายประชาสัมพันธ์ | เพื่อให้มีที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ | 2 ป้าย | 50,000.00  |    |    |    | ความพึงพอใจในการใช้งาน | ประชาชนได้รับข่าวสารทันท่วงที | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 136.  | จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน | เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน | ปีละ 2 ครั้ง | 25,000.00  | 25,000.00  | 25,000.00  | 25,000.00  | ร้อยละ 100 ของความปลอดภัย | ได้รับความสะดวกสบายในการใช้งาน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
| 137.  | ติดตั้งหัวดับเพลิงประจำหมู่บ้าน | เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัย | จำนวน 5 เครื่อง/ปี | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |
| 138.  | ปรับซ่อมแซม/ต่อเติมห้องประชุมสภา อบต.โพนงาม - ตู้,โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับกิจการสภา-คอมพิวเตอร์,เครื่องปรับอากาศ | เพื่อใช้ในการประชุมสภา | ตลอดปีงบประมาณ | 50,000.00  |    |    |    | ความพึงพอใจในการใช้งาน | มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการประชุม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |

-32-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| 139.  | ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด | ปีละ 1 ครั้ง | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ | ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |
| 140.  | จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแต่ละหลังคาเรือน | ปีละ 1 ครั้ง | 25,000.00  | 25,000.00  | 25,000.00  | 25,000.00  | จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม | เยาวชนมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
| 141.  | ส่งเสริมกระบวนการประชาคมในตำบล | เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาคมในตำบล | ปีละ 3 ครั้ง | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | ร้อยละ 100 ได้เข้ามีส่วนร่วม | เกิดการส่งเสริมกระบวนการประชาคมในตำบล | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
| 142.  | ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กร | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กร | อย่างน้องปีละ 1 หลักสูตร ต่อ 1 คน | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | บุคลากรได้รับการพัฒนา | เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กร | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
| 143.  | ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ | เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการปฏิบัติงาน | ปีละ 1 ครั้ง | 200,000.00  | 200,000.00  | 200,000.00  | 200,000.00  | บุคลากรได้รับการพัฒนา | พนักงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาได้เปิดโลกทัศน์ในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |

-33-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| 144.  | ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าเขตตำบลโพนงาม | เพื่อเป็นการบอกเขตพื้นที่ของตำบลโพนงาม | 2 ซุ้ม | 100,000.00  |    |    |    | ความพึงพอใจในการใช้งาน | มีสถานที่บอกเขตทางเข้า-ออก อบต.โพนงาม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 145.  | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1(เส้นสายปู่ตาข้างอบต.โพนงาม) | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. | 250,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวได้รับความสะดวกในการสัญจร | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 146.  | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายจีน - สี่แยกไปบ้านโพนงาม) | เพื่อให้ประชาชนได้รับการความสะดวกในการคมนาคม | กว้าง 3 ม. ยาว 300 ม. | 100,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวเรือนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ประชาชนได้รับการความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 147.  | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (จากหน้าบ้านนายพัฒนา-ฟาร์มตัวอย่าง) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. | 400,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวได้รับความสะดวกในการสัญจร | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 148.  | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายประยงค์ สมิตร-สามแยกรั้วโรงเรียน) | เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวกมากขึ้น | กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม . | 250,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวเรือนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 149.  | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (เส้นบ้านนายทอง- บ้านนายคำมา -บ้านนางถวิล) (เส้นทางบ้านนายคำมา แก่นท้าว- บ้านนายกาทอน ลีพรม )(จากบ้านนางใจ-บ้านนางโบ) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร | กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.05 ม. | 400,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวเรือนได้รับความสะดวกในการสัญจร  | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |

-34-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150.  | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | เพื่อประชาชนสะดวกในการสัญจร | หนา 0.05 ม. พร้อมท่อ | 400,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวได้รับความสะดวกในสัญจร | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 151.  | ก่อส้รางถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | หนา 0.50 ม. พร้อมท่อ | 400,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวได้รับความสะดวกในการสัญจร | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 152.  | ก่อส้รางถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (เส้นหลังบ้านนางสมสมัย นนตะเสน -ตลาดสด)(หน้าบ้านนายสมัคร-นายเฉลา) | เพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจร | กว้าง 5 ม. ยาว1200 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมท่อ | 350,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวเรือนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ประชนชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 153.  | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (จากบ้านนางเหรียญทอง -บ้านนางศรีลา)(จากบ้านนางเถวียน ไชยโสดา-บ้านนางจันทรา ปังอุทา) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. | 400,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวได้รับความสะดวกในการสัญจร | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 154.  | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่12 (บ้านนายชวนชัย - นายประสิทธิ์ สุกัน) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. | 200,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวได้รับความสะดวกในการสัญจร | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 155.  | ก่อส้รางถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (จากบ้านนายคำไพ อินตา-บ้านนายบุญตา ไขคำ)(จากบ้านนายระไม ไชยตะวงค์-บ้านนายบุญสิน) | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. | 350,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |

-35-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156.  | ก่อส้รางถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (จากเส้นบ้านเสาวัด-บ้านดงเสียวรอบหมู่บ้าน) | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม | 400,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวได้รับความสะดวกในการสัญจร | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 157.  | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (เส้นทางจาก รร. บ้านดงเสียว-บ้านครูเล้ง บุษภา) | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในคมนาคม | กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. | 350,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 80 ของครัวได้รับความสะดวกในการสัญจร | ประชาชนได้รับความสะดวกในคมนาคม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 158.  | ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล./ถนนลูกรังภายในตำบลโพนงาม | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ภายในตำบลโพนงาม | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | ร้อยละ 80 ของครัวได้รับความสะดวกในการสัญจร | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 159.  | ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรในตำบลโพนงาม | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ภายในตำบลโพนงาม | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | ร้อยละ 80 ของครัวได้รับความสะดวกในการสัญจร | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 160.  | ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ขยายไหล่ทาง ในพื้นที่ตำบลโพนงาม | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ภายในตำบลโพนงาม | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | ร้อยละ 80 ของครัวได้รับความสะดวกในการสัญจร | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 161.  | ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (จากบ้านปลัดณรงค์-บ้านนายวชิราวุฒิ บุญชาญ) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กว้าง 0.5 ม. ยาว 900 ม. | 400,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน  | ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 162.  | ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายสกล-บ้านนายคมมิตร) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กว้าง 0.5 ม. ยาว 900 ม. | 200,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | ปัญหาน้ำกัดเซาะผิวถนนลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 163.  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 (ข้างบ้านนางสิมมา ศรีสมัย-นายสมพร กุลภา) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อลดปัญหาน้ำกัดเซาะถนน | กว้าง 0.5 ม. ยาว 500 ม. | 150,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | ปัญหาน้ำกัดเซาะผิวถนนลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |

-36-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164.  | ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (จากศาลาประชาคม-บ้านนายคิด นิพันธ์) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อลดปัญหาน้ำกัดเซาะถนน | กว้าง 0.5 ม. ยาว 500 ม. | 150,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง, ปัญหาน้ำกัดเซาะถนนลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 165.  | ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (เส้นกลางบ้าน-บ้านนายทองมี-บ้านนางคำฟอง) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อลดปัญหาน้ำกัดเซาะถนน  | กว้าง 0.5 ม. ยาว 250 ม. | 150,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง,ปัญหาน้ำกัดเซาะถนนลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 166.  | ก่อส้รางรางระบายน้ำรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายสวรรค์ ทองนาง- บ้านนางฉวี บุญชาญ) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อลดปัญหาน้ำกัดเซาะถนน | กว้าง 0.5 ม. ยาว 500 ม. | 150,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง,ปัญหาน้ำกัดเซาะถนนลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 167.  | ก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จากบ้านนายสง่า-บ้านนางราตรี) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อลดปัญหาน้ำกัดเซาะถนน | กว้าง 0.5 ม. ยาว 900 ม. | 150,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง,ปัญหาน้ำกัดเซาะถนนลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 168.  | ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายหนูนา-ตลาดสด หมู่ที่ 10 ) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อลดปัญหาน้ำกัดเซาะถนน | กว้าง 0.5 ม ยาว250 ม. | 400,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง ปัญหาน้ำกัดเซาะถนนลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 169.  | ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (จากหน้าศาลาประชาคม-บ้านนางกาสิน) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อลดปัญหาน้ำกัดเซาะถนน | กว้าง 0.5 ม. ยาว 250 ม. | 100,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง ,ปัญหาน้ำกัดเซาะถนนลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 170.  | ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 11 | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อลดปัญหาน้ำกัดเซาะถนน | กว้าง 0.5 ม. ยาว 250 ม. | 400,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมในหมู่บ้าน | ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง, ปัญหาน้ำกัดเซาะถนนลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 171.  | ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (บ้านนายธนวัฒน์ อินธิราช-บ้านนางแต ศรีสมัย ) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง,เพื่อลดปัญหาน้ำกัดเซาะถนน | กว้าง 0.5 ม. ยาว 250 ม. | 250,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง,ปัญหาน้ำกัดเซาะถนนลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |

-37-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 172.  | ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (จากบ้านนางใบพัด ศรีสมัย -บ้านนายพันสา แขมคำภา) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อลดปัญหาน้ำกัดเซาะถนน | กว้าง 0.5 ม. ยาว 900 ม . | 400,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง,ปัญหาน้ำกัดเซาะถนนลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 173.  | ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (จากสี่แยกตลาดสด-รร.ประถม)(จากบ้านนายสี เกตุใส-บ้านนายไสว เข็มอุทา) | เพือลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อลดปัญหาน้ำกัดเซาะถนน  | กว้าง 0.5 ม. ยาว 900 ม. | 400,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังภายในหมุ๋บ้าน | ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง,ปัญหาน้ำกัดเซาะถนนลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 174.  | ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (จากบ้านนางหนูขาว-บ้านนายมิตรชัย) | เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค/บริโภค | ระยะทาง 2.5 กม. ท่อขนาด 2 นิ้ว | 300,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค/บริโภค | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 175.  | ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (แห่งใหม่) หมู่ที่ 1  | เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค/บริโภค | 1 แห่ง | 2,000,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค/บริโภค | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 176.  | ขุดลอกบ่อให้ลึกประปาหมู่บ้านวัดไตรภูมิ หมู่ที่ 2 | เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค /บริโภค | 1 แห่ง | 300,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค /บริโภค | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 177.  | ก่อสร้างรั้วล้อมรอบแห่งน้ำดิบระบบประปา หมู่ที่ 4 | เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค | ระยะทาง 1 กม, ลึก 3 เมตร | 300,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 178.  | ขุดลอกขยายแหล่งน้ำประปา หมู่ที่ 4 | เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุโภค/บริโภค | ระยะทาง 1 กม. ลึก 3 เมตร | 300,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมุ่บ้าน | บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุโภค/บริโภค | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |

-38-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 179.  | ปรับปรุงระบบท่อจ่ายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค/บริโภค | ระยะทาง 2.5 กม. ลึก 3 เมตร | 300,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค/บริโภค | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 180.  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภค/บริโภค | 1 แห่ง | 2,000,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภค/บริโภค | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 181.  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค/บริโภค | 1 แห่ง | 2,000,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค/บริโภค | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 182.  | ก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 9 | เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนสำหรับการอุปโภค/บริโภค | ระยะทาง 2.5 กม. | 400,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีน้ำใช้ | บรรเทาปัญหาการขาดแคลนสำหรับการอุปโภค/บริโภค | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 183.  | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 | เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนสำหรับอุปโภค/บริโภค | ระยะทาง 2.5 กม . | 300,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีน้ำใช้ | บรรเทาปัญหาการขาดแคลนสำหรับอุปโภค/บริโภค | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 184.  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 | เพื่อบรรเทาปัยหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภค/บริโภค | 1 แห่ง | 2,000,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีน้ำใช้ | บรรเทาปัยหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภค/บริโภค | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,  |
| 185.  | ก่อสร้างศาลาพักศพ/ก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ที่ 1,9,10 | เพื่อเป็นการจัดหาฌาปนสถานที่เหมาะสมสำหรับการจัดงาน | กว้าง 150 ม. ยาว 150 ม. | 200,000.00  |    |    |    | ระดับความพึงพอใจ  | เพื่อให้มีฌาปนสถานที่มีความเหมาะสม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล |
| 186.  | ก่อสร้างสาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,7 และ 8 | เพื่อเป็นการจัดหาสถานที่สำหรับสร้างสังคมตามระบอบประชาธิปไตย | 3 แห่ง | 100,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีน้ำใช้ | มีสถานที่สำหรับสร้างสังคมตามระบอบประชาธิปไตย | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |

-39-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187.  | ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมในการทำงาน | เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความเหมาะสมในการทำงาน | ตลอดปีงบประมาณ | 200,000.00  | 200,000.00  | 200,000.00  | 200,000.00  | ร้อยละ 100 ของการใช้งาน | เกิดการปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,  |
| 188.  | ก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้น-ลงท่าน้ำหนองอิเลิง | เพื่อให้มีบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กท่าน้ำหนองอิเลิง | 1 แห่ง | 70,000.00  |    |    |    | ความพึงพอใจในการใช้งาน | เพื่อความปลอดภัยในการลงท่าน้ำหนองอิเลิง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล |
| 189.  | ก่อสร้างกำแพงรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | เพื่อป้องกันความปลอดภัยของทรัพย์สินในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | ยาว 300 เมตร | 500,000.00  |    |    |    | ความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น | มีความปลอดภัยของทรัพย์สินในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 190.  | ก่อสร้างที่ทำการบริหารส่วนตำบลโพนงาม | เพื่อความสะดวกในการทำงานตามอำนาจ หน้าที่และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราช | 1 แห่ง | 4,000,000.00  |    |    |    | อาคารสำนักงาน 1 แห่ง | พนักงานมีเพื่อความสะดวกในการทำงานตามอำนาจ หน้าที่และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราช | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 191.  | ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ | เพื่อให้มีสถานที่จอดรถสำหรับประชาชนและหน่วยงานราชการอื่นๆที่มาติดต่อราชการ | ขนาดยาว 15 เมตร | 150,000.00  |    |    |    | ความพึงพอใจในการใช้บริการ | มีสถานที่จอดรถสำหรับประชาชนและหน่วยงานราชการอื่นๆที่มาติดต่อราชการ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 192.  | ก่อสร้างงตู้ยามหน้า อบต.โพนงาม | เพื่อให้มีสถานที่ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ขนาดยาว 15 เมตร | 150,000.00  |    |    |    | ความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น | มีสถานที่ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 193.  | ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสถานที่ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย | เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน | 1 แห่ง | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | ความพึงพอใจในการรับบริการ | เป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงาน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 194.  | ปรับปรุงตลาดสดประจำตำบล/จัดตั้งตลาดชุมชน | เพื่อให้ชุมชนมีตลาดสำหรับการเปลี่ยนสินเพื่อการบริโภคที่มีมาตรฐานตามหลักสุขอนามัย | ม.10 ,1 แห่ง | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | ตลาดที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 แห่ง | ชุมชนมีตลาดสำหรับการเปลี่ยนสินเพื่อการบริโภคที่มีมาตรฐานตามหลักสุขอนามัย | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |

-40-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 195.  | ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและทั่วไป | เพื่อให้ชุมชนมีตลาดสำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อการบริโภคที่มีมาตรฐานตามหลักสุขภาพ | 1 แห่ง | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น | ชุมชนมีตลาดสำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อการบริโภคที่มีมาตรฐานตามหลักสุขภาพ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล |
| 196.  | ดำเนินโครงการอื่นที่เกี่ยวช้องกับการดำเนินงานด้านนี้ | เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยโภชนาการ | ปีละ 2 ครั้ง |    | 10,000.00  |    |    | การดำเนินจำนวน 2 ครั้ง/ปี | มีการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยโภชนาการ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 197.  | ดำเนินโครงการอื่นที่เกี่ยวช้องกับการดำเนินงานด้านนี้ | เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยโภชนาการ | ปีละ 2 ครั้ง |    |    | 10,000.00  |    | การดำเนินจำนวน 2 ครั้ง/ปี | มีการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยโภชนาการ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 198.  | ดำเนินโครงการอื่นที่เกี่ยวช้องกับการดำเนินงานด้านนี้ | เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยโภชนาการ | ปีละ 2 ครั้ง |    |    |    | 10,000.00  | การดำเนินจำนวน 2 ครั้ง/ปี | มีการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยโภชนาการ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 199.  | ดำเนินโครงการอื่นที่เกี่ยวช้องกับการดำเนินงานด้านนี้ | เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยโภชนาการ | ปีละ 2 ครั้ง |    | 10,000.00  |    |    | การดำเนินจำนวน 2 ครั้ง/ปี | มีการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยโภชนาการ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 200.  | ดำเนินโครงการอื่นที่เกี่ยวช้องกับการดำเนินงานด้านนี้ | เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยโภชนาการ | ปีละ 2 ครั้ง |    |    | 10,000.00  |    | การดำเนินจำนวน 2 ครั้ง/ปี | มีการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยโภชนาการ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 201.  | ดำเนินโครงการอื่นที่เกี่ยวช้องกับการดำเนินงานด้านนี้ | เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยโภชนาการ | ปีละ 2 ครั้ง |    |    |    | 10,000.00  | การดำเนินจำนวน 2 ครั้ง/ปี | มีการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยโภชนาการ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 202.  | ดำเนินโครงการอื่นที่เกี่ยวช้องกับการดำเนินงานด้านนี้ | เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยโภชนาการ | ปีละ 2 ครั้ง | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | การดำเนินจำนวน 2 ครั้ง/ปี | มีการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยโภชนาการ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล |

-41-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203.  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางธิดาพร-บ้านนางศศิภา ศรีสมัย) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อลดปัญหาน้ำกัดเซาะถนน | กว้าง 0.5 ม. ยาว 250 ม. | 150,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง และปัญหาน้ำกัดเซาะถนนลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 204.  | ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมุ่บ้าน หมู่ที่ 3 (บ้านนายบุญมา-บ้านนายนิพล) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อลดปัญหาน้ำกัดเซาะถนน | กว้าง 0.5 ม. ยาว 900 ม. | 400,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง,ปัญหาน้ำกัดเซาะถนนลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 205.  | ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมูที่ 4 (จากบ้านนางสมเพศ-บ้านนางโกสน) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อลดปัญหาน้ำกัดเซาะถนน | กว้าง 0.5 ม. ยาว 500 ม. | 150,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง,ปัญหาน้ำกัดเซาะถนนลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 206.  | ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวเสียงตามสาย | เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ประชาคม | ภายในตำบลโพนงาม | 100,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 100 ได้รับข่าวสาร | ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 207.  | ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (จากทิศตะวันตกบ้านนายอุทัย-บ้านนางกาสิน) | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อลดปัญหาน้ำกัดเซาะถนน | กว้าง 0.5 ม. ยาว 250 ม. | 400,000.00  |    |    |    | ร้อยละ 70 ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง,ปัญหาน้ำกัดเซาะถนนลดลง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |

 |
|  |